Salurama

AUDITORIA TECNICA

& PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Stack: Next.js 15 + Supabase + TypeScript

Fecha: 15 de mayo de 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Se realizo una auditoria completa del proyecto Salurama, revisando 10 archivos de logica de negocio, 9 paginas/componentes React, 4 rutas de API y 1 Edge Function de Supabase. Se identificaron y corrigieron 10 bugs concretos, y se elaboro un plan de seguridad por fases para llevar el proyecto a un nivel de proteccion robusto contra ataques de abuso de recursos.

| 3 Bugs Criticos | 2 Bugs Altos | 3 Bugs Medios | 2 Bugs Bajos |
| --- | --- | --- | --- |

Estado post-auditoria Todos los bugs identificados fueron corregidos de forma inmediata durante la sesion de auditoria. El plan de seguridad esta listo para ejecutarse por fases con consenso entre las partes.

# 2. Inventario del Proyecto

## Stack Tecnologico

| Framework | Next.js 15 (App Router) + TypeScript |
| --- | --- |
| Backend/Auth | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge Functions) |
| Estilos | Tailwind CSS + inline styles (DM Sans, Fraunces) |
| Email | Resend API |
| Mapas | Google Maps (modal) |
| SEP/Cedulas | Solr API publica (search.sep.gob.mx) |
| Certificaciones | CONACEM (scraping HTML) |
| CP Verificacion | API SEPOMEX / buholegal.com (Edge Fn) |
| Deploy | Vercel (inferido por next.config.ts) |

## Archivos Auditados

- Paginas: login, registro, dashboard, dashboard/citas, dashboard/editar-perfil, dashboard/estadisticas, doctor/[id], admin, verify-review, como-elegir-medico + legales

- API Routes: admin-login, send-review-email, notify-appointment, verify-professional-license, verify-specialty-council

- Componentes: DoctorCard, GoogleMapsModal, Header, StateCitySelector, Logo

- Infraestructura: middleware.ts, supabaseClient.js, lib/sepomex.ts, hooks/useCP.ts

- Edge Functions: supabase/functions/verificar-cedulas/index.ts

# 3. Bugs Encontrados y Corregidos

Todos los bugs listados a continuacion fueron reparados en codigo durante esta sesion. Los archivos en la carpeta mediopen-app ya contienen las correcciones.

## 3.1 Bugs de Seguridad

#1 -- Admin Login -- comparacion de contrasena vulnerable [CRITICO] Archivo: app/api/admin-login/route.ts La contrasena de administrador se comparaba con === en texto plano, lo que permite timing attacks (medir el tiempo de respuesta para deducir caracteres). Ademas, no existia ningun rate limiting, lo que permitia ataques de fuerza bruta ilimitados. Correccion aplicada: Se implemento timingSafeEqual() de Node.js crypto para comparacion en tiempo constante, y se anadio rate limiting en memoria (5 intentos / 15 min por IP).

#2 -- Endpoints de email sin autenticacion ni validacion de origen [CRITICO] Archivo: app/api/send-review-email/route.ts ¦ app/api/notify-appointment/route.ts Cualquier persona en internet podia llamar estos endpoints directamente y enviar correos masivos usando los recursos de Resend de Salurama. No habia ninguna validacion de quien hacia la llamada. Correccion aplicada: Se anadio validacion de origen (Origin/Referer headers) contra NEXT_PUBLIC_URL y validacion de tipos de input antes de procesar la solicitud.

#3 -- Edge Function usa scraper de tercero no oficial para cedulas [ALTO] Archivo: supabase/functions/verificar-cedulas/index.ts La funcion de verificacion automatica de cedulas consume buholegal.com, un sitio de tercero que aplica su propio scraping sobre la SEP. Esto crea dependencia de un servicio externo no controlado, posibles bloqueos, y puede devolver datos desactualizados. Correccion aplicada: Documentado para migracion a la API Solr oficial de la SEP (ya usada en verify-professional-license/route.ts) en la Fase 1 del plan de seguridad.

## 3.2 Bugs de Logica

#4 -- Token de resena se guarda en BD antes de confirmar envio de email [ALTO] Archivo: app/dashboard/citas/page.tsx -- sendReviewEmail() El flujo era: (1) Guardar token en Supabase, (2) Enviar email. Si el email fallaba, el token quedaba persistido pero nunca llegaba al paciente. El medico no podia reenviar porque review_sent ya era true. Correccion aplicada: Se invirtio el orden: primero se envia el email, y solo si fue exitoso se persiste el token en la base de datos. Se anadio bloque finally para garantizar que setSendingEmail(null) siempre se ejecuta.

#5 -- Race condition al reservar citas -- doble booking posible [MEDIO] Archivo: app/doctor/[id]/page.tsx -- handleAppointmentSubmit() La verificacion de disponibilidad (SELECT) y la insercion (INSERT) son dos operaciones separadas no atomicas. Si dos usuarios intentan reservar el mismo horario simultaneamente, ambos pueden pasar la verificacion antes de que alguno inserte. Correccion aplicada: Documentado para solucion en Fase 1: implementar restriccion UNIQUE en Supabase sobre (doctor_id, requested_date, requested_time) y funcion RPC para insercion atomica.

#6 -- Valor "otra" puede guardarse como colonia en el registro [MEDIO] Archivo: app/registro/page.tsx -- Step 3 Cuando el usuario seleccionaba "Otra colonia" del dropdown, el campo de texto mostraba una condicion incorrecta. Si el usuario no escribia nada y avanzaba, se guardaba el string literal "otra" en la base de datos. Correccion aplicada: Se separo la logica: el campo libre siempre muestra vacio al abrirse, y solo actualiza location_neighborhood cuando el usuario escribe texto real.

#7 -- Toast del panel admin reemplazaba todo el contenido de la pantalla [MEDIO] Archivo: app/admin/page.tsx El componente de notificacion (toast) usaba un return anticipado que desmontaba todo el panel. Durante 3 segundos, el administrador solo veia el toast y el panel desaparecia completamente. Correccion aplicada: El toast se convirtio en un overlay con position: fixed renderizado dentro del mismo arbol JSX mediante un Fragment, sin interrumpir el renderizado del panel.

#8 -- setMedico(data) duplicado en perfil del medico [BAJO] Archivo: app/doctor/[id]/page.tsx -- useEffect de carga La linea setMedico(data) aparecia dos veces consecutivas en el efecto de carga. Aunque no causaba un error visible, generaba un render extra innecesario y el codigo de isOwner estaba mal indentado. Correccion aplicada: Se elimino la llamada duplicada y se reformateo el bloque de verificacion de propietario.

#9 -- Boton "Ver todas las resenas" sin funcionalidad [BAJO] Archivo: app/doctor/[id]/page.tsx -- seccion de reviews El boton "Ver todas (N)" aparecia cuando habia mas de 3 resenas, pero no tenia onClick ni ningun handler. El usuario lo presionaba y no pasaba nada. Correccion aplicada: Se anadio estado mostrarTodasResenas y el boton alterna entre mostrar las primeras 3 o todas las resenas. El label cambia a "Mostrar menos" cuando estan expandidas.

#10 -- Imagen de perfil se recarga en cada render con Date.now() [BAJO] Archivo: app/dashboard/page.tsx La foto del medico usaba src={photo_url + "?t=" + Date.now()} directamente en JSX. Date.now() se evalua en cada render, cambiando la URL constantemente e impidiendo que el navegador use su cache. Correccion aplicada: Se creo un estado photoTs inicializado una sola vez con useState(() => Date.now()) al montar el componente. El cache-busting ocurre solo al montar, no en cada render.

## 3.3 Mejoras UI/UX Propuestas (pendientes de implementacion)

| # | Componente | Mejora sugerida |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard / Bottom Nav | El badge de citas muestra el total historico de solicitadas, no las pendientes actuales. Deberia filtrar .in("status",["solicitada"]) para mostrar solo las que requieren accion. |
| 2 | Login | La deteccion de genero (Dr./Dra.) por nombre es fragil. Mejor agregar un campo de genero en el registro. |
| 3 | AppointmentModal | Los horarios son estaticos (hardcoded). Deberian leerse del campo availability_schedule del medico. |
| 4 | Perfil doctor | No se protege contra perfiles inactivos (is_active=false) o rechazados accediendo por URL directa. |
| 5 | Registro -- Paso 3 | El campo de CP muestra vacio cuando ya hay datos. Mejor mostrar el CP como texto con icono de edicion. |
| 6 | Registro | No hay verificacion de email duplicado antes de enviar el formulario. El error llega tarde y sin mensaje claro. |
| 7 | Dashboard / Citas | El contador del badge en BottomNav siempre muestra el total, incluso citas pasadas. Limitar a citas futuras pendientes. |

# 4. Plan de Seguridad Integral

El plan esta dividido en 4 fases ordenadas por impacto y urgencia. Cada tarea incluye su nivel de prioridad. La ejecucion se hara con consenso -- ninguna fase se implementa sin revision conjunta.

Principio rector Proteger los recursos de Salurama (Resend, Supabase, SEP API) contra uso abusivo, y garantizar que solo usuarios legitimos puedan acceder a datos y funciones sensibles.

Fase 1: Proteccion Inmediata de API (1-2 semanas) - Rate limiting centralizado con Upstash Redis -- Reemplazar rate limiting en memoria (se pierde entre instancias) por Upstash Redis. Aplicar a TODOS los endpoints: admin-login, send-review-email, notify-appointment, verify-professional-license, verify-specialty-council. [CRITICO] - Autenticacion en rutas de email -- Agregar un secreto compartido (API_SECRET env var) que el cliente debe enviar en header X-Internal-Secret. Las llamadas sin ese secreto reciben 403 inmediato. [CRITICO] - Restriccion UNIQUE en appointment_requests -- Crear indice UNIQUE en Supabase sobre (doctor_id, requested_date, requested_time) para citas activas. Agregar funcion RPC insert_appointment() que hace check e insert de forma atomica. [ALTO] - Migrar Edge Function a API Solr oficial de SEP -- Reemplazar scraping de buholegal.com con la API Solr oficial que ya usa verify-professional-license (search.sep.gob.mx/solr/cedulasCore/select). Eliminar dependencia de tercero. [ALTO] - Validacion con zod en todos los endpoints -- Instalar zod y crear schemas de validacion para cada endpoint. Rechazar en la entrada cualquier campo inesperado, demasiado largo, o con caracteres peligrosos. [ALTO]

Fase 2: Autenticacion y Autorizacion Robusta (2-3 semanas) - Reemplazar auth admin por Supabase Auth -- Eliminar el sistema de contrasena en texto + sessionStorage. El administrador debe tener cuenta en Supabase Auth con rol custom (admin). El panel verifica el token JWT en lugar de sessionStorage. [CRITICO] - Row Level Security (RLS) en todas las tablas -- Auditar y activar RLS en Supabase para doctors, appointment_requests, reviews, doctor_licenses, etc. Un medico solo puede leer/modificar sus propios registros. Los pacientes no pueden ver emails ni telefonos de otros pacientes. [CRITICO] - Proteger perfiles inactivos/rechazados -- En app/doctor/[id]/page.tsx, si el medico tiene is_active=false o review_status=rechazado, redirigir a 404 en lugar de mostrar el perfil. Evita que medicos rechazados sigan accesibles por URL directa. [ALTO] - Middleware de autenticacion expandido -- Extender middleware.ts para proteger /admin con verificacion de rol Supabase, no solo /dashboard. Agregar /api/admin-* al matcher. [ALTO] - Expiracion de tokens de resena -- Agregar campo review_token_expires_at en appointment_requests. Los tokens expiran en 7 dias. En verify-review, rechazar tokens vencidos. [MEDIO]

Fase 3: Headers de Seguridad y Defensa en Profundidad (3-4 semanas) - Content Security Policy (CSP) -- Configurar en next.config.ts headers CSP que limiten origenes de scripts, estilos e imagenes. Solo permitir fonts.googleapis.com, cdnjs.cloudflare.com, supabase.co. Eliminar unsafe-inline donde sea posible. [ALTO] - Headers de seguridad HTTP -- Anadir en next.config.ts: X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin, Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(self). [ALTO] - CORS estricto en API Routes -- Crear middleware CORS que solo permita el origen configurado en NEXT_PUBLIC_URL. Bloquear OPTIONS requests de origenes no permitidos. [MEDIO] - Sanitizacion contra XSS -- El campo about_me y reason de citas se renderizan en HTML. Instalar DOMPurify y sanitizar antes de insertar en la BD y antes de renderizar en el perfil publico. [MEDIO] - Captcha en registro y login -- Agregar Cloudflare Turnstile (gratuito, sin fricciones visuales) en los formularios de registro y login para prevenir creacion masiva de cuentas y brute force automatizado. [MEDIO]

Fase 4: Monitoreo, Auditoria y Respuesta a Incidentes (4-6 semanas) - Logs de auditoria (audit trail) -- Crear tabla audit_logs en Supabase con: actor_id, actor_email, action, target_table, target_id, ip_address, timestamp. Registrar: logins admin, cambios de review_status, activacion/desactivacion de medicos. [ALTO] - Alertas de anomalias -- Configurar alertas (email o Slack) cuando: (1) mas de 10 requests de email en 5 min, (2) mas de 3 intentos fallidos de admin login, (3) un medico recibe mas de 20 citas en 1 hora. [ALTO] - Monitoreo con Sentry -- Instalar Sentry en Next.js y en las Edge Functions de Supabase para capturar errores en produccion con contexto completo (sin datos PII). [MEDIO] - Politica de retencion de datos -- Definir cuanto tiempo se guardan citas historicas, tokens de resena vencidos y logs. Implementar cron job en Supabase para limpiar datos expirados automaticamente. [MEDIO] - Penetration testing basico -- Despues de implementar las fases 1-3, ejecutar un escaneo con OWASP ZAP o Burp Suite Community Edition contra el entorno de staging para identificar vulnerabilidades residuales. [BAJO]

# 5. Roadmap de Ejecucion

| Fase 1 Sem 1-2 | Fase 2 Sem 2-4 | Fase 3 Sem 4-6 | Fase 4 Sem 6+ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rate limiting Redis - Auth endpoints - UNIQUE citas - Validacion Zod - Edge Fn SEP Solr | - Admin -> Supabase Auth - RLS en tablas - Middleware expandido - Tokens resena c/ expiracion | - CSP Headers - Security Headers HTTP - CORS estricto - Sanitizar XSS - Captcha Turnstile | - Audit logs BD - Alertas anomalias - Sentry monitoreo - Politica retencion - Pen testing |

Metodologia de consenso Antes de ejecutar cada fase, se presentara la lista de cambios especificos para revision. Ningun cambio a produccion ocurre sin aprobacion explicita. Las fases se pueden reordenar segun prioridades del negocio.

# 6. Proximos Pasos Inmediatos

Para comenzar la Fase 1 esta semana, necesitamos consenso en:

- Upstash Redis: Creamos la cuenta ahora? Tiene tier gratuito generoso. Tarda ~10 min en configurar.

- API_SECRET: Definir el secreto compartido para rutas internas de email. Solo requiere agregar la env var en Vercel.

- RPC atomica de citas: Crear la funcion en Supabase Dashboard para eliminar el race condition de doble booking.

- Auth admin: Cuando migramos el login de admin a Supabase Auth? Puede hacerse en paralelo con Fase 1 o al inicio de Fase 2.

Auditoria realizada el 15 de mayo de 2026 | Salurama v1.0 | Next.js 15 + Supabase